建業第291号の２

令和２年３月３日

建設業者団体の長　様

建設関連業者団体の長　様

静岡県交通基盤部長

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた交通基盤部発注工事及び業務の一時中止措置等の解釈、並びに入札等の手続きの対応について（通知）

このことについて、令和２年２月28日付け国土交通省土地・建設産業局建設業課長事務連絡、及び令和２年３月２日付け国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室長事務連絡により、別添のとおり通知がありました。

つきましては、静岡県交通基盤部の対応を下記のとおり定めたので、貴会員への周知をお願いします。

記

１　工事等の一時中止等を申し出ることができる対象について

「新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について（令和２年２月28日付け建業第287号）」の１に基づき、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、受注者が工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長（以下、「工事等の一時中止等」という。）を申し出ることが出来る場合には、工事従事者又は業務従事者の子どもの発熱や子どもが通う学校の休校等に伴い、工事従事者又は業務従事者が子どもの面倒を見る必要が生じた結果、工事等の一時中止等を行う必要がある場合を含むものとする。

２　検査の取扱いについて

完成又は完了の通知を受けた工事又は業務について工事等の一時中止等を行う場合であって、検査期限内に検査を実施することができないときは、受注者に完成又は完了の通知を取り下げさせた上で工事等の一時中止等を行うこと。

３　検査、打ち合わせ等について

令和２年３月15日までに対面の検査、打合せ等を実施する場合には、あらかじめ受注者に対し最小限の人数で実施するよう働きかけるとともに、広い部屋での実施やマスク着用を推奨する等、感染予防の対策を徹底する。また、対面の検査を行った場合には、検査官は、検査に出席した受発注者双方の全員の氏名を検査メモ等に記載し確実に記録を残すこと。

４　ヒアリングの実施について

工事等の入札等の手続に当たって、令和２年３月15日までにヒアリングの実施を予定している場合、ヒアリングの必要性を再検討し、可能な限り省略すること。

なお、ヒアリングの実施が真に必要と認められる場合には、以下の対応をとるものとする。

①令和２年３月16日以降にヒアリングを延期することが可能かどうか検討する。

②令和２年３月15日までに実施する必要がある場合は、本人確認の実施やヒアリング内容を録音しない等の配慮をした上で、可能な限り、電話など対面に寄らない実施方法について検討する。

③やむを得ず対面でのヒアリング実施が必要となった場合には、あらかじめ相手方に必要最小限の人数で実施するよう要請するとともに、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境での実施を避け、マスクの着用を推奨する等、感染予防の対策を徹底するとともに、出席者全員の氏名を確実に記録する。

５　今後公告する工事等について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応による影響を踏まえ、当面の間以下のとおり取り扱う。

（１）工事等の実績の取扱いについて

発注時に入札条件として、事業者又は技術者について同種工事等の実績を求める場合又は評価対象とする場合においては、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため工事等の一時中止措置等を実施したことにより、工期又は履行期限を延長した工事等については、延長前の工期又は履行期限を既に経過しているものに限り、当該同種工事等の実績として認めて差し支えないものとする。なお、この場合における公告例を別紙のとおり示す。

（２）総合評価落札方式における手持業務の取扱いについて

新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため、業務の一時中止措置等を実施したことにより履行期限を延長した業務について、履行期限が年度を越えた業務にあっては、新年度における入札手続においては、手持業務とみなさない。

担　　当：建設業課　指導契約班

電話番号：054-221-3059

別紙

公告における表記について

①工事の例

| 標準の公告 | ＜同種工事の施工実績＞ 平成○年４月１日以降（完成し引渡しが済んでいるもの）に、○○○○工事の元請として施工した実績を有すること。 |
| --- | --- |
| 本通知による 特例公告 | ＜同種工事の施工実績＞ 平成○年４月１日以降に、○○○○工事の元請として施工した実績を有すること。（完成引き渡しが済んでいるものに限る。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、工期を延長した工事と確認ができるものであって延長前の工期を既に経過しているものについては、この限りでない。） |

②業務委託の例

| 標準の公告 | ＜同種業務の実績＞ 平成○年4月1日以降（完了しているもの）に、○○○○業務の実績を有すること。 |
| --- | --- |
| 本通知による 特例公告 | ＜同種業務の実績＞ 平成○年４月１日以降に、○○○○業務の実績を有すること。（完了しているものに限る。ただし、新型コロナ感染症の拡大防止措置の実施に伴い、履行期限を延長した業務と確認ができるものであって延長前の履行期限を既に経過しているものについては、この限りでない。） |